제안 요청 과제 : 가지 모바일 APP, PC WEB

2022. 12. 08. 홈초이스

개발 목표 : 지역 콘텐츠 포털 모바일 APP 및 PC Web 서비스

제안 요청 내용

1. 제안 일반 사항 : 제안 업체 소개, 기업명, 대표 및 담당자, 주요 실적

주소지, 사업자 등록번호, e-mail, 연락처, 홈페이지 등

2. 개발 범위 : 모바일 App, PC Web, 관리 서버, SO upload 관리 Tool 등

3. 개발 방법 및 서비스 기획 : Cloud / CDN 연동 방안 및 서비스 화면 구성안

4. 개발 추진체계 및 결과물 (예시)

기획 : 서비스 기획서, 요구사항 정의서, 통합 Test 문서, 매뉴얼

디자인 : 모바일 APP, PC Web 각각 화면 UI 플립북, UI 화면 디자인

App/Web 개발 : 모바일 클라이언트 어플리케이션 개발 (안드로이드, ios), PC Web 개발 및 각각 서비스 시나리오

서버 개발 : 서버 설계/개발, DB 설계/개발 (data 세부 항목 명세서 정의),

관리자 Page개발 (홈초이스 운영자 관리 화면, SO upload Tool)

운용 : 유지보수 계획

5. 개발 일정 (세부내용 참조)

6. 개발 금액 (세부내용 참조)

개발 요구 정의서

서비스 목적과 방향

- SO 단위로 생성되고 서비스되고 있는 뉴스 콘텐츠 및 지역 정보를 누구든지 모바일 APP 환경에서 전국 권역의 서비스를 제공받을 수 있도록 구현

- 해당 서비스를 PC 환경에서 Web를 통해 서비스할 수 있도록 별도 개발

개발 기획 가이드 요약

- 클라우드 환경과 자원을 이용하여 서버 개발을 진행하고 SO에서 제작 서비스되고 있는 다양한 콘텐츠를 홈초이스로 upload 하여 CDN를 통해 사용자에게 모바일 APP 및 PC Web 환경에서 실시간 스트리밍할 수 있도록 설계/개발한다.

Client 개발 기능정의 요구서

사용자 정의

- 누구나 회원 가입 없이 이용 가능한 서비스

(댓글, 마이페이지, 관심지역 설정 로그인 필요 / 단, 로그인 없이 댓글 기능 시 수정하기, 삭제하기 기능 구현)

- 간편 회원가입(카카오, 네이버, 구글, 애플) 및 로그인 기능은 구현

사용자 위치 기준 설정 (지도 기반 : SO 권역 78개 및 시군구 226개)

- 사용자 접속 위치기반의 서비스 개인화 (SO 권역 기준)

- 관심지역의 복수(5개) 선택 기능 제공

시스템 설계의 기본 방향

- 사용자와 콘텐츠 중심의 심플한 설계

- 사용자 위치와 지역 기반의 설정 단위 코드화를 통해 단순화 구조

(광역 17개, SO 권역 78개, 시군구 226개 그룹핑을 통한 심플한 배열 必)

- 자동알고리즘과 사용자 중심의 설정으로 서비스 알고리즘 지향

1) 최초 앱 진입 & 간편 회원가입/로그인

- 최초 앱 진입 시, 위치 기반 지역 화면 선택

- 관심 지역 복수(5개 이하 제공) 선택하기

- 소셜 로그인, 간편 회원가입 로그인 기능, 회원 관리 기능

2) 메인 화면 네비게이션 바 및 아이콘 배열 (고도화 안 참조)

3) 댓글, 히스토리(시청 list), 공유하기, 좋아요, 찜 선택 기능

- 사용자 소통을 위한 댓글/대댓글 기능 구현

- 기사 및 콘텐츠 공유하기 기능(카카오, 문자, 메일 등)

- 기사 및 콘텐츠 좋아요 기능

- 유튜브 벤치마킹 및 제안 요청

4) 지역 설정 방법

- 지도에서 권역은 17개 광역단위에서 확대하여 접근

- 검색으로 관심지역은 226지자체 권역으로 추가 가능하도록 기능 구현

- 백오피스에 하이라키 구조로 지역과 SO 권역이 맵핑되도록 설계

- 뉴스 미제공 지역은 지도상 회색 음영 등으로 표기하고, 선택 시 ‘서비스 준비 중” 메시지 노출

5) 가지뉴스 서비스 범위

- 사용자 관심지역의 뉴스 콘텐츠를 upload 최신순 (또는 Hit 순) 서비스

- hit(조회수) Top 10, 지역 단위 Top 10

- 뉴스 검색 서비스 (Text, 지역, 기자 등)

6) 컨텐츠 공유 & 신고 등 기능

- 공유, 좋아요 기능

- 신고 기능 (참고사항 : 앱스토어 승인 시 커뮤니티 댓글 등의 스타일에

신고기능 강화로 개발 진행 과정에서 확인 후 유동적으로 변형 가능)

7) 어디가지 (고도화 안 참조)

- 공유, 좋아요, 댓글 기능

- 광역 기준 지역 선택

- 여행 목적 선택(지역축제, 휴가, 기분전환, 맛집투어, 캠핑, 럭셔리 등)

- 여행 추천 선택(자유여행, 여행사 패키지 등)

- 각 콘텐츠별 정렬 기능(좋아요 순, 최신 순, 댓글 순, Hit 순)

8) 가지 tv (고도화 안 참조)

- 공유, 좋아요, 댓글 기능

- 각 콘텐츠별 정렬 기능(좋아요 순, 최신 순, 댓글 순, 재생 순)

- 플레이 시 재생 속도, 잠금, 밝기 조절, 신고, 연속 재생 기능 등

9) 가지 마켓 (고도화 안 참조)

- 각 SO 입점 커머스 상품 링크 제공 (결제, 배송 등 프로세스 추후 개발)

- 공유, 좋아요, 댓글 기능

- 각 상품별 정렬 기능(좋아요 순, 최신 순, 댓글 순, 판매 순 ?)

10) 기타

- 공지사항, 1:1 문의, 약관 보기, 설정

- 지역민 실시간 제보기능

∙ 해당 권역 SO에 푸쉬 알림(각사 제보창구 연결)

∙ 텍스트, 동영상, 이미지 업로드 가능(로그인 회원 가능)

- 마이페이지

∙ 뉴스 속 인물: 프로필 등록 기능

(이미지, 텍스트 업로드 / 회원에 한함, 관리자 인증 후 등록)

가입자 관리 시스템 개발 기능정의 요구서

1) 가입자 관리 시스템은 홈초이스에서 구축되는 Admin 시스템과 각 SO에서 Upload를 진행하는 SO 관리 시스템 그리고 외부에서 컨텐츠를 입력할 수 있는 Web 환경을 말한다.

2) 홈초이스 Admin 시스템 기능 요구사항

- 메뉴 서비스 통합 관리 기능(콘텐츠별 Hit 집계, 지역별 뉴스 수 집계 등)

- 전체 회원 관리 (통계/회원, 비회원 구분)

∙ 접속 시간, Hit 콘텐츠, 푸쉬 알림 전송 기능(개별, 공통)

- 슈퍼관리자, SO별 관리자 분리관리 가능

- 기존 가지뉴스에 광역구분 추가관리 기능

- 기존 가지뉴스의 고도화 방안

오늘의 뉴스(관심지역/최신), 뉴스 픽(속보), 가지가지 소식

- 뉴스속 인물 관리 (등록 템플릿 : 본인, 관리자 인증 및 텍스트/이미지 등 등록, 관련 동영상/뉴스 링크, 수정 등)

- 어디가지, 가지TV 관리방안

∙ 세부 카테고리명 변경 가능

∙ 이미지, 동영상 업로드 및 텍스트 작성 가능

∙ 콘텐츠 배치 순서 조정 가능

- 가지마켓 관리방안

- 가지TV 연동 관리 및 노출방안

- 숏클립 관리 및 노출방안 (등록, Hit 관리 등)

- 배너광고 관리방안

∙ 광고 이미지, GIF 업로드 및 링크 기능

∙ 광고 링크 Hit 수 집계 및 광고 노출 페이지 Hit 집계 기능

∙ 78개 SO 지역별 타겟팅 광고 업로드 기능(위치기반에서만 광고 표출)

(ex. 서울 → 딜라이브 광고, 부산 → LGH 광고)

- 토탈 통계 페이지 관리방안

- 관리 매뉴얼 배포 (홈초이스 슈퍼관리자)

3) SO 관리 시스템 기능 요구사항

- SO별 관리자 분리 관리

- 가지 뉴스 Upload CDN 고도화 (등록 템플릿) :

오늘의 뉴스(관심지역/최신), 뉴스 픽(속보), 가지가지 소식 템플릿 포함

- 뉴스속 인물 관리 (등록 템플릿 : 본인, 관리자 인증 및 텍스트/이미지 등 등록, 관련 동영상/뉴스 링크, 수정, Hit 집계 가능등)

- 어디가지, 가지TV 관리방안(등록 템플릿)

∙ 이미지, 동영상 업로드 및 텍스트 작성 가능

∙ 콘텐츠 배치 순서 조정 가능

∙ 추천 장소 관리 (등록 템플릿) 참 좋은 그곳 등

맛집 정보 관리 (등록 템플릿) 좋은 맛집, 착한 식당 등

숙소 정보 관리 (등록 템플릿) 느낌 좋은 곳 등

- 가지마켓 관리 (등록 템플릿)

∙ 상품 이미지 업로드 및 상세 설명 작성

∙ 링크 주소 삽입

- 가지TV 연동 관리 (등록 템플릿)

- 숏클립 Upload 관리 (등록 템플릿)

- 관리 매뉴얼 배포 (개별 SO 관리자)

4) 외부 입력 시스템 기능 요구사항

- 뉴스 속 인물 관리방안 (본인, 관리자 인증 및 내용등록, 수정 등)

추가 세부 사항

1. 현 서비스 중인 하이브리드앱 기반 기존 앱 활용 유무 (가지 앱 참고)

- 기존 관리자 시스템을 승계한 연속적 개발 또는 신규개발 유무

2. 개발 완료 후 운용 및 유지 관리 서비스

- 안드로이드/IOS App market 등록 진행

- 서비스 open 후 1년 무상 하자유지보수

3. (추가 제안) 서비스 확장 방안 및 수익 모델 제안

- 향후 본 서비스 이후 확장 방안 및 수익 모델/아이템 제안

4. 개발 일정 관련

- 전체 개발 일정은 2022년 12월 16일 ~ 2023년 2월 15일(2개월)이며 이 기간동안 본 RFP의 요구사항을 만족할 모바일 APP과 PC Web이 완성이 되어 안드로이드 및 IOS App Market에 등록이 되어야 한다.

2023년 2월 15일은 SAT 종료날짜로 한다.

- 앱 개발 및 안정적인 서비스를 위해 중간 점검을 진행한다.

- 2023년 1월 20일 클라이언트 요구사항 및 홈초이스/SO/외부 관리 시스템(컨텐츠 Upload 템플릿 및 CDN 정합 완료) 1차 개발 완료

- 2023년 1월 21일 ~ 1월 31일 본 프로젝트에 필요한 컨텐츠에 대한 전체 14개 SO단위의 Upload Test를 완료한다. 또한 앱을 플레이스토어 및 앱스토어에 등록을 완료한다.

- 2023년 1월 31일까지 진행한 전체 Test 결과에 따른 개선 사항을 수정 개발 하고 홈초이스 측의 추가 요구 사항에 대하여 상호 협의하여 개발 가능한 항목에 대하여 2월 15일까지 추가 개발을 완료한다.

2월 15일까지 추가 개발 항목에 대한 App 및 Web을 Upgrade하며 안정적인 App 및 Web 운영이 될 수 있도록 한다.

이상의 내용을 수행할 수 있는 개발 스케줄 제시 필

5. 개발 비용

- 제안금액은 최종 금액을 별도로 밀봉하여 제시한다.

- 대금 지급 방법은 계약 시 협의한다.

- 가격제안은 모바일 App과 PC Web을 분리하여 제시한다.

- 모바일 App에는 가입자 관리 시스템이 포함된다.

- 각 견적서에는 PM, UI, 개발로 구분하여 투입 M/M 형태로 제시한다.