제안 요청 과제 : 가칭) Local +

2022. 07. 25. 홈초이스

개발 목표 : 지역 뉴스 콘텐츠 전국 통합 모바일 APP/Web 서비스

제안 요청 내용

1. 제안 일반 사항 : 제안 업체 소개, 기업명, 대표 및 담당자, 주요 실적

주소지, 사업자 등록번호, e-mail, 연락처, 홈페이지 등

2. 개발 범위 : 모바일 App, 모바일 Web, 관리 서버, SO upload 관리 Tool 등

3. 개발 방법 및 서비스 기획 : Cloud 활용 방안 및 서비스 화면 구성안

4. 개발 추진체계 및 결과물 (예시)

기획 : 서비스 기획서, 요구사항 정의서, 통합 Test 문서

디자인 : 화면 UI 플립북, 모바일 어플리케이션 UI 화면 디자인

App/Web 개발 : 서비스 시나리오 정의, 모바일 클라이언트 어플리케이션 개발 (안드로이드, ios), 모바일 Web 개발

서버 개발 : 서버 설계/개발, DB 설계/개발 (data 명세서 정의),

관리자 Page개발 (홈초이스 운영자 관리 화면, SO upload Tool)

운용 : 유지보수 계획

5. 개발 일정

6. 개발 금액

개발 요구 정의서

서비스 목적과 방향

- SO 단위로 생성되고 서비스되고 있는 뉴스 콘텐츠를 누구든지 모바일 환경에서 전국 권역의 모든 뉴스 콘텐츠를 제공받을 수 있도록 구현

개발 기획 가이드 요약

- 클라우드 환경과 자원을 이용하여 서버 개발을 진행하고 SO에서 서비스되고 있는 뉴스 콘텐츠의 유튜브 링크를 upload 하여 모바일 app/web 환경에서 실시간 스트리밍할 수 있도록 설계/개발한다.

- 개발 단계 간소화하여 1단계 개발 후 점진적으로 서비스 확대 예정임.

1단계 : 뉴스 콘텐츠 통합 앱 개발(지역 무료 뉴스 포탈 서비스)

2단계 : 지역 콘텐츠 프로그램 확대(뉴스 외 지역 정보/컨텐츠)

커머스, SO 지역 채널 실시간 스트리밍 등

개발 기능정의 요구서

사용자 정의

- 누구나 회원 가입없이 이용 가능한 서비스

- 간편 회원가입 및 로그인 기능은 구현

사용자 위치 기준 설정 (지도 기반 : 광역 17개, SO 권역 78개, 시군구 226개)

- 사용자 접속 위치기반의 서비스 개인화 (SO 권역 기준)

- 관심지역의 복수 선택 기능 제공

시스템 설계의 기본 방향

- 사용자와 콘텐츠 중심의 심플한 설계

- 사용자 위치와 지역 기반의 설정 단위 코드화를 통해 단순화 구조

(광역 17개, SO 권역 78개, 시군구 226개 그룹핑을 통한 심플한 배열 必)

- 자동알고리즘과 사용자 중심의 설정으로 서비스 알고리즘 지향

- SO 단위에서 서비스되고 있는 유튜브 영상의 링크를 통한 서비스 제공

1) 최초 앱 진입 & 간편 회원가입/로그인

- 최초 앱 진입 시, 위치 기반 지역 화면 선택

- 관심 지역 복수(5개 이하 제공) 선택하기

- 소셜 로그인, 간편 회원가입 로그인 기능, 회원 관리 기능

2) 메인 화면 네비게이션 바 및 아이콘 배열 (예시)

- 하단 네비게이션 바 : 홈/시청 list/찜/마이페이지

- 좌상단 : 지역, 우상단 : 알림 기능

- 메인 화면과 지역 설정 등에서 차별화된 UI 제안 요청

3) 댓글, 채팅, 시청 list, 찜 선택 기능

- 사용자 소통을 위한 댓글/대댓글 기능 구현

- 채팅은 카톡 채팅기능 활용

- 유튜브 벤치마킹 및 제안 요청

4) 지역 설정 방법

- 지도에서 권역은 17개 광역단위에서 확대하여 접근

- 검색으로 관심지역은 226지자체 권역으로 추가 가능하도록 기능 구현

- 백오피스에 하이라키 구조로 지역과 SO 권역이 맵핑되도록 설계

- 뉴스 미제공 지역은 지도상 회색 음영 등으로 표기하고, 선택 시 ‘서비스 준비 중” 메시지 노출

5) 뉴스 콘텐츠 서비스 범위

- 사용자 관심지역의 뉴스 콘텐츠를 upload 최신순 (또는 Hit 순) 서비스

- 가자(PD) Top 10, hit(조회수) Top 10, 지역 단위 Top 10

- 뉴스 검색 서비스 (Text, 지역, 기자 등)

- 뉴스 세부분야(주제) 구분은 불필요

6) 속보/재난 뉴스 노출 알림

- 속보/재난 뉴스 푸시 알림 기능

- 해당 뉴스영상 뉴스리스트 최상단 하일라이트 되어 표시

7) 뉴스 공유 & 신고 등 기능

- 공유 기능

- 좋아요 기능 추가

- 신고 기능 (참고사항 : 앱스토어 승인 시 커뮤니티 댓글 등의 스타일에

신고기능 강화로 개발 진행 과정에서 확인 후 유동적으로 변형 가능)

8) 뉴스 콘텐츠 CMS 개발

- SO 뉴스 콘텐츠 유튜브 링크 upload 현황

- App/Web 메뉴 서비스 관리 기능

9) SO 뉴스 콘텐츠 유튜브 링크 일괄 upload tool 방안 제시
- 유튜브영상 링크 + 추가 메타데이터 so 등록 화면 (SO 공통)

- 유튜브 Meta data + 기사명, 기자, 지역1/2, upload 시간, 기사 Text

- upload 영상 개수는 지역 SO별 선택적 적용

(1일 SO 78개 단위 지역당 20편 이하 가능성 높음)

10) 기타

- 공지사항, 1:1 문의, 약관 보기, 설정

- 지역뉴스와 연계된 지역축제, 홍보 이벤트 및 게시판 구현 방안 제안

11) 추가 제안

- 지역민 실시간 제보기능  핵당 권역 SO에 푸쉬 알림(각사 제보창구 연결)

개발 완료 후 운용 및 유지 관리 서비스 (안드로이드/IOS 런칭 지원)

- 안드로이드/IOS App market 런칭 지원

- 서비스 open 후 1년 무상 유지보수

서비스 확장 방안 및 수익 모델 제안

- 향후 본 서비스 이후 확장 방안 및 수익 모델/아이템 제안

개발 기간 및 비용 가이드

- 개발 기간은 계약 후 2개월 이내(open 시점까지 개발 스케줄 제시)

- 제안금액은 최종 금액 제시